**PLAN REWITALIZACJI STAREGO KOŚCIOŁA**

**۩**

Opuszczonemu w 2004 r. staremu drewnianemu kościołowi św. Wawrzyńca w Bobrownikach  
zagrażała degradacja. W 2006 r., z inicjatywy utworzonego na rzecz jego ochrony   
stowarzyszenia, podjęte zostało dzieło ratowania tego bezcennego obiektu zabytkowego.

Do końca 2013 r. zostaną zakończone prace po zewnętrznej stronie kościoła, poprzez położenie  
tynku i okapu na naprawionym cokole.

W kolejnych latach trzeba będzie wykonać następne prace w kościele i wokół niego, celem przygotowania go do spełniania nie tylko funkcji sakralnych, ale i kulturalno-oświatowych.  
Tylko takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości ekonomicznie zarządzać obiektem, a tym samym zachować go w dobrym stanie na następne stulecia. Parafianie nie są bowiem w stanie utrzymywać dwu kościołów.

Cele dalszych działań   
1. Przygotowanie obiektu do przyjmowania turystów, prowadzenia lekcji historii i sztuki, urządzania ….wystaw, organizowania koncertów muzycznych, konferencji i spotkań grupowych.   
2. Urządzenie archiwum dokumentów związanych z historią Bobrownik.i losami Bobrowniczan.  
3. Urządzenie ekspozycji zachowanych dawnych dzieł kościelnej sztuki użytkowej.  
4. Upamiętnienie Bobrowniczan, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Przewidziany zakres prac  
 • Naprawa i restauracja cokołu wewnątrz kościoła. • Renowacja zakrystii. • Instalacja systemów ostrzegania przed pożarem i włamaniem. • Wymiana starej instalacji elektrycznej i grzewczej.  
 • Odkrycie polichromii wczesnobarokowej.  
 • Restauracja całej polichromii. • Renowacja ołtarzy i zabytków ruchomych. • Naprawa i konserwacja organów.  
 • Wykonanie gablot do prezentacji zabytkowych ksiąg, naczyń, szat liturgicznych itp. • Naprawa muru otaczającego teren obiektu wraz z konserwacją i odnowieniem furty i bramy.   
 • Wymiana zużytych płyt cementowych na kostkę granitową.  
 • Zagospodarowanie zielenią wolnego od kostki obszaru wokół obiektu. • Wykonanie oraz ustawienie na placu przy obiekcie ławek i tablicy informacyjnej.   
 • Położenie obelisku upamiętniającego Bobrowniczan poległych w walce o niepodległość I ………………i wolność Ojczyzny.

Realizacja tych prac wymaga znaczącego wsparcia finansowego instytucji państwowych,   
władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców i sympatyków starego kościoła.

**۩**

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć restaurację bezcennego zabytku, prosimy o dokonywanie wpłat na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek:  
..............................**PKO BP S.A., o 1 w Sosnowcu, Kilińskiego 20  
..............................Nr 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387**

Z dopiskiem: ***Na restaurację zabytkowego kościoła*.**

Dane posiadacza rachunku:   
**..............................Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca  
..............................ul. Sienkiewicza 244  
............................. 42-583 Bobrowniki, Polska**

Uwaga: Wpłaty na cele sakralne są odliczane od dochodu.

Wpłacającym z góry składamy serdeczne Bóg zapłać.

**۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩**

Bobrowniki, 2010